Meeting minute 30 October 2010

|  |  |
| --- | --- |
| Topic | Phân công nghiên cứu nghiệp vụ và Cách áp dụng các template cho dự án |
| Place | 2nd Floor, Detech building |
| Start time | 9h00 |
| Duration | 3 hours |
| Attendees | LongNT, LyĐM, ChínhPLQ, GiangTTH, ThảoPTP |
| Secretary | LongNT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | Owner | | Solution | PIC | Deadline |
| Tổng kết nhiệm vụ trước | | | | | |
| Nghiên cứu Nghiệp vụ | All | ĐỌc tài liệu từ khách hàng   * Done | | All | 25 Oct 2010 |
| Các templates dùng để quản lý quá trình nghiên cứu requirement | All | Define và collect các templates   * Đã hoàn thành | | All | 25 Oct 2010 |
| Tài liệu và source của dự án lưu trữ như thế nào? | Long | Sử dụng SVN để lưu data của dự án   * Cả nhóm cài SVN và tìm hiểu cách sử dụng   Ngoài ra, tìm hiểu có tool nào hay hơn ko? | | Chính | 30 Oct 2010 |
| Hoạt động QA? | Giang Thảo | Define template cho việc quản lí Testcase , Bugs, Tasks   * Done | | Giang Thảo | 30 Oct 2010 |
| Công việc tiếp theo | | | | | |
| Xây dựng Datawarehouse | Chính | Xây dựng Datawarehouse gồm các datamarts hay 2 batabase riêng?   * Find solution | | Chính | 10 Nov 2010 |
| Nghiên cứu giải thuật | Ly Chính | * Nghiên cứu thuật toán phân cụm dữ liệu * Nghiên cứu SQL Analysis service | | Ly Chính | 10 Nov 2010 |
| Plan dự án | Long | Creat project plan mới cho dự án, dùng soft Microsoft Ofice Project, tạo mốc dealine cho các công việc | | Long | 10 Nov 2010 |

Meeting minute 12 November 2010

|  |  |
| --- | --- |
| Topic | Requirement cho dự án |
| Place | 2nd Floor, Detech building |
| Start time | 9h00 |
| Duration | 3 hours |
| Attendees | LongNT, LyĐM, ChínhPLQ, GiangTTH, ThảoPTP |
| Secretary | LongNT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | Owner | | Solution | PIC | Deadline |
| Tổng kết nhiệm vụ trước | | | | | |
| Quản lý requirement | All | Tạo outline cho file SRS   * Đã hoàn thành | | Long | 10 Nov 2010 |
| Design Database của dự án | Long | Nghiên cứu DB mẫu của ngân hàng, hiểu structure và làm sạch DB | | All | 9 Nov 2010 |
| Define QA process | Long | Áp dụng Baseline và quản lí thư mục dự án   * In progress | | Giang Thảo Chính | 1 Dec 2010 |
| Công việc tiếp theo | | | | | |
| Define Requirement | All | Chia theo 3 module:  1. common  2. Doanh nghiệp  3. Cá nhân   * Nhóm LLJ: Làm mod 1, 2 * Nhóm CT: Làm mod 3 | | All | 1 Nov 2010 |

Meeting minute 13 November 2010

|  |  |
| --- | --- |
| Topic | Các issues gặp phải khi collect Requirement cho dự án |
| Place | 2nd Floor, Detech building |
| Start time | 9h00 |
| Duration | 3 hours |
| Attendees | LongNT, LyĐM, ChínhPLQ, GiangTTH, ThảoPTP |
| Secretary | ThảoPTP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | Owner | | Solution | PIC | Deadline |
| Tổng kết nhiệm vụ trước | | | | | |
| Define Requirement | All | Chia theo 3 module:  1. common  2. Doanh nghiệp  3. Cá nhân  => Done | | All | 1 Nov 2010 |
| Công việc tiếp theo | | | | | |
| Input cho Application | All | Tìm hiểu kĩ số thông tin làm input cho Application:   1. Số Cif có đc trùng hay ko? Cách tạo? 2. Cách thu thập thông tin cá nhân? 3. Địa vị xã hội = Tính chất của công việc hiện tại or Lĩnh vực kinh doanh?  * Hỏi anh Hiếu | | Long | 15 Nov 2010 |
| Định dạng của Application | All | Thiết kế chương trình là Application hay Web base? | | Long | 15 Nov 2010 |
| Plan dự án | Long | Creat project plan mới cho dự án, dùng soft Microsoft Ofice Project, tạo mốc dealine cho các công việc | | Long | 23 Nov 2010 |

Meeting minute 1 December 2010

|  |  |
| --- | --- |
| Topic | Các issues gặp phải khi collect Requirement cho dự án |
| Place | 2nd Floor, Detech building |
| Start time | 9h00 |
| Duration | 3 hours |
| Attendees | LongNT, LyĐM, ChínhPLQ, GiangTTH, ThảoPTP |
| Secretary | LongNT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | Owner | | Solution | PIC | Deadline |
| Tổng kết nhiệm vụ trước | | | | | |
| Input cho Application | All | Tìm hiểu kĩ số thông tin làm input cho Application:   1. Số Cif có đc trùng hay ko? Cách tạo? 2. Cách thu thập thông tin cá nhân? 3. Địa vị xã hội = Tính chất của công việc hiện tại or Lĩnh vực kinh doanh?  * Done | | Long | 15 Nov 2010 |
| Định dạng của Application | All | Thiết kế chương trình là Application hay Web base?   * Thiết kế dạng Web base (Intranet) | | Long | 15 Nov 2010 |
| Plan dự án | Long | Creat project plan mới cho dự án, dùng soft Microsoft Ofice Project, tạo mốc dealine cho các công việc   * Done | | Long | 23 Nov 2010 |
| Công việc tiếp theo | | | | | |
| Công việc QA | All | * Integration test case: Giới thiệu chức năng, ý nghĩa các field trong template * Risk management template: Update lại, lược bớt 1 số phần ko cần thiết * Bug management:   + - * + Chia các bug theo phase và module         + Ai log lỗi sẽ có trách nhiệm inform người được assign và track xem lỗi đã được fix hay chưa. * Template log defect   + - * Phân biệt defect, error, bug, issue * Merge với Bug management | | Giang Thảo | 5 Dec 2010 |
| Thiếu sót của SRS phát hiện ra khi làm Integration Test case | Giang Thảo | * Khi làm IT phát hiện thiếu sót hoặc Reqs chưa cụ thể thì update lại SRS * Refer đến người làm Req đó * Check xem có liên quan tới các req khác ko | | All |  |
| Unit test | All | * Ai sẽ làm unit test: coder * Làm unit test design trước hay sau khi code? * người làm detail design sẽ làm luôn unit test design. Người code sẽ bổ sung thêm nếu cần. * Cách thức mà nó liên quan đến requirements và design: Người làm design sẽ test và review, có lỗi sẽ chuyển đến cho người code phụ trách sửa. Người code có vấn đề sẽ refer lại design, sau đó refer đến TC và SRS | | All |  |
| Performance của hệ thống | All | Hỏi anh Hiếu:   * + - Người dùng hệ thống: số lượng nhiều hay ít?     - Độ bảo mật     - Độ tin cậy     - Tốc độ xử lý | | Long | 3 Dec 2010 |

Meeting minute 21 December 2010

|  |  |
| --- | --- |
| Topic | SRS và IT |
| Place | 2nd Floor, Detech building |
| Start time | 9h00 |
| Duration | 3 hours |
| Attendees | LongNT, LyĐM, ChínhPLQ, GiangTTH, ThảoPTP |
| Secretary | ThảoPTP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | Owner | | Solution | PIC | Deadline |
| Tổng kết nhiệm vụ trước | | | | | |
| Define Requirement | All | Chia theo 3 module:  1. common  2. Doanh nghiệp  3. Cá nhân  => Done | | All | 1 Nov 2010 |
| Công việc tiếp theo | | | | | |
| Input cho Application | All | Tìm hiểu kĩ số thông tin làm input cho Application:   1. Số Cif có đc trùng hay ko? Cách tạo? 2. Cách thu thập thông tin cá nhân? 3. Địa vị xã hội = Tính chất của công việc hiện tại or Lĩnh vực kinh doanh?  * Hỏi anh Hiếu | | Long | 15 Nov 2010 |
| Định dạng của Application | All | Thiết kế chương trình là Application hay Web base? | | Long | 15 Nov 2010 |
| Plan dự án | Long | Creat project plan mới cho dự án, dùng soft Microsoft Ofice Project, tạo mốc dealine cho các công việc | | Long | 23 Nov 2010 |